# Momento 프로젝트 종합 개발계획서

## 1. 프로젝트 정의

### 서비스명

Momento – 가족이 함께 만드는 살아있는 기억 저장소

### 한 문장 정의

사진을 올리면 AI가 가족에게 질문하고, 흩어진 이야기를 모아 지속적으로 성장하는 가족 앨범과 기억 기록을 만들어주는 서비스.

### 해결하려는 문제

- 가족사진이 휴대폰과 카카오톡에 흩어져 있다.

- 사진은 많지만 사진에 얽힌 이야기는 기록되지 않는다.

- 부모님의 삶과 가족의 역사는 시간이 지나면서 사라진다.

- 기존 앨범 서비스는 한 번 만들고 끝나는 경우가 많다.

- 중년층은 기록하고 싶지만 직접 글을 쓰는 것을 어려워한다.

### Momento의 핵심 가치

- AI가 먼저 질문해 기록 부담을 낮춘다.

- 한 사람이 아니라 가족 전체가 기억 제작에 참여한다.

- 앨범이 완성품이 아니라 계속 성장하는 공간이 된다.

- 시간이 지날수록 가족 관계와 기억 데이터가 축적된다.

# 2. 핵심 서비스 구조

## 기억 생성 루프

### 1단계: 기억 시작

사용자가 여행, 생일, 가족모임 등의 사진을 업로드한다.

### 2단계: AI 분석

AI가 사진의 시간, 장소, 인물, 분위기와 사용자가 입력한 설명을 분석한다.

### 3단계: AI 인터뷰

AI가 기억을 끌어낼 수 있는 질문을 한다.

예:

- 이날 어디에 갔나요?

- 사진 속 사람은 누구인가요?

- 가장 기억에 남는 순간은 무엇이었나요?

- 부모님은 이때 어떤 이야기를 하셨나요?

### 4단계: 가족 공동 참여

링크나 카카오톡을 통해 가족을 초대하고 각자의 기억을 추가한다.

### 5단계: AI 앨범 생성

사진, 답변, 음성, 가족 댓글을 이용해 하나의 이야기형 앨범을 만든다.

### 6단계: 재방문

AI가 일정 시간이 지난 후 질문하거나 과거 기억을 다시 보여준다.

예:

- 1년 전 오늘 가족여행을 기억하시나요?

- 어머니가 남긴 이야기에 아들이 답변했습니다.

- 이 사진에 등장한 할아버지의 이야기를 더 기록해볼까요?

# 3. MVP 범위

첫 번째 목표는 완성도 높은 대형 서비스를 만드는 것이 아니다.

## MVP 검증 목표

다음 세 가지를 확인해야 한다.

- 사람들이 실제로 사진을 올리는가?

- AI 질문에 답변하는가?

- 가족을 초대하는가?

이 세 가지가 확인되기 전에는 인쇄 앨범, AI 영상, 음성 복원 같은 기능을 본격적으로 개발하지 않는다.

## MVP 필수 기능

### 사용자 기능

- 이메일 또는 카카오 로그인

- 앨범 생성

- 사진 다중 업로드

- 앨범 제목 및 날짜 입력

- AI 질문 생성

- 질문에 텍스트로 답변

- AI 앨범 이야기 생성

- 공유 링크 생성

- 가족 참여 및 댓글 작성

- 모바일 화면 최적화

### 운영 기능

- 관리자 페이지

- 사용자·앨범·사진 수 확인

- AI 호출량 확인

- 오류 로그 확인

- 사용자 피드백 관리

- 부적절한 콘텐츠 신고·삭제

## MVP에서 제외할 기능

- 전용 모바일 앱

- 복잡한 영상 편집

- AI 얼굴 복원

- SNS형 팔로우 기능

- 대규모 커뮤니티

- 정교한 인쇄 주문 시스템

- 사상체질 및 건강상담 기능

- 범용 중년 AI 챗봇

# 4. 권장 시스템 아키텍처

## 전체 구조

사용자
  ↓
Next.js 웹 서비스
  ↓
API / Server Actions
  ├─ 사용자 인증
  ├─ 앨범 관리
  ├─ 사진 업로드
  ├─ 가족 초대
  ├─ AI 인터뷰
  └─ 결제 및 알림
       ↓
Supabase
  ├─ PostgreSQL
  ├─ Authentication
  ├─ Storage
  └─ Row Level Security
       ↓
AI 서비스 계층
  ├─ 사진 설명 생성
  ├─ 인터뷰 질문 생성
  ├─ 기억 요약
  ├─ 앨범 스토리 생성
  └─ 안전성 검사
       ↓
외부 서비스
  ├─ OpenAI API
  ├─ 카카오 로그인·공유
  ├─ 이메일·알림톡
  ├─ 결제
  └─ 분석·오류 모니터링

## 권장 기술 스택

### 프론트엔드

- Next.js

- TypeScript

- Tailwind CSS

- shadcn/ui

- React Hook Form

- Zod

### 백엔드

초기에는 별도 백엔드를 구축하지 않고 Next.js 서버 기능을 사용한다.

- Next.js Server Actions 또는 Route Handlers

- Supabase PostgreSQL

- Supabase Authentication

- Supabase Storage

- Supabase Row Level Security

사용자가 크게 증가하거나 AI 처리량이 많아진 이후에만 별도 백엔드를 고려한다.

### 배포

- Vercel

- Supabase

- GitHub

- Sentry

- PostHog 또는 Google Analytics

### AI

- 사진 이해가 가능한 멀티모달 모델

- 저비용 텍스트 모델

- 필요할 때만 고성능 모델 사용

- 음성 기능은 2차 단계에서 추가

# 5. AI 처리 구조

AI는 하나의 호출로 모든 것을 처리하면 안 된다.

## 기능별 분리

### 사진 분석

사진마다 다음 정보만 구조화해 저장한다.

{
  "estimated_scene": "가족 식사",
  "people_count": 5,
  "location_hint": "식당",
  "mood": "즐거움",
  "notable_objects": ["케이크", "꽃다발"],
  "confidence": 0.78
}

AI가 사람의 실제 이름이나 관계를 단정하지 않도록 한다.

### 인터뷰 질문 생성

사진 분석 결과와 사용자의 기존 답변을 기반으로 질문한다.

좋은 질문:

- 이 케이크는 누구를 위한 것이었나요?

- 이날 가장 많이 웃었던 일은 무엇인가요?

피해야 할 질문:

- 사진 속 여성은 어머니인가요?

- 이 장소는 제주도인가요?

### 기억 정리

사용자의 답변을 다음 형태로 구조화한다.

{
  "people": [],
  "places": [],
  "events": [],
  "emotion": "",
  "story_summary": "",
  "source_user_id": "",
  "source_type": "text"
}

### 앨범 글 생성

사진 순서, 답변, 날짜를 결합해 이야기형 앨범을 만든다.

AI 생성문과 실제 가족이 작성한 원문은 구분해 보관한다.

# 6. 데이터베이스 설계

## 주요 테이블

### users

- id

- name

- email

- profile_image

- created_at

### families

- id

- name

- owner_id

- created_at

### family_members

- id

- family_id

- user_id

- role

- relationship_label

- joined_at

### albums

- id

- family_id

- creator_id

- title

- description

- event_date

- cover_photo_id

- status

- visibility

- created_at

### album_members

- id

- album_id

- user_id

- permission

### photos

- id

- album_id

- uploader_id

- storage_url

- thumbnail_url

- taken_at

- sort_order

- ai_analysis

- created_at

### memory_questions

- id

- album_id

- photo_id

- question

- target_user_id

- status

- created_at

### memory_answers

- id

- question_id

- user_id

- answer_text

- audio_url

- created_at

### stories

- id

- album_id

- version

- generated_text

- edited_text

- created_at

### invitations

- id

- album_id

- inviter_id

- token

- expires_at

- accepted_at

### notifications

- id

- user_id

- type

- payload

- read_at

### ai_usage_logs

- id

- user_id

- album_id

- feature

- model

- input_tokens

- output_tokens

- estimated_cost

- created_at

# 7. 개인정보와 보안

가족사진과 개인의 삶을 다루기 때문에 보안을 일반 앨범 서비스보다 중요하게 설계해야 한다.

## 필수 원칙

- 앨범 기본 공개 설정은 비공개

- 링크를 알아도 권한 없이는 원본 사진 접근 제한

- 가족별 데이터 접근 권한 분리

- Supabase Row Level Security 적용

- 사진 삭제 시 Storage 파일도 함께 삭제

- AI 학습 사용 여부에 대한 명확한 안내

- 사용자 데이터 다운로드 및 탈퇴 기능 제공

- 미성년자 사진 처리 안내

- 초대 링크 만료 기능

- AI 생성 결과라는 사실 표시

## 백업

- 데이터베이스 자동 백업

- 사진 원본과 썸네일 분리

- 실수로 삭제한 데이터를 위한 유예 기간

- 주요 작업 감사 로그 저장

# 8. 카카오 활용 전략

카카오톡은 서비스 자체가 아니라 유입과 재방문 채널로 사용한다.

## 1차 적용

- 카카오 로그인

- 카카오톡 앨범 공유

- 가족 초대 링크 공유

- 카카오 채널 연결

## 2차 적용

- 질문 도착 알림

- 가족 답변 알림

- 앨범 완성 알림

- 1년 전 오늘 알림

## 중요한 원칙

카카오 단체방 안에서 모든 경험을 해결하려 하지 않는다.

카카오는 사람을 데려오는 통로이고, 가족의 기억 데이터와 관계 구조는 Momento 안에 축적되어야 한다.

# 9. Cursor와 Codex 활용 방식

## Cursor의 역할

Cursor는 대표님이 직접 화면을 보면서 다음 작업을 할 때 적합하다.

- 작은 UI 수정

- 컴포넌트 생성

- 오류 수정

- 기존 코드 설명

- CSS 조정

- 한두 개 파일을 수정하는 작업

## Codex의 역할

Codex는 저장소 전체를 이해하고 독립적인 작업 단위로 맡기는 방식이 적합하다.

- DB 스키마와 마이그레이션 작성

- 로그인 기능 구현

- 사진 업로드 기능 리팩터링

- 테스트 코드 작성

- 보안 취약점 검토

- 기존 코드 구조 분석

- 여러 파일에 걸친 기능 개발

- Pull Request 단위 구현

Codex는 로컬 폴더나 Git 저장소를 선택해 작업할 수 있고, 앱·CLI·IDE·클라우드 환경에서 사용할 수 있습니다. Plus 구독에서도 Codex 사용량이 포함되며, 필요하면 추가 크레딧을 구매하는 구조입니다.

## 권장 운영 방식

### Cursor

현재 작업 중인 브랜치에서 대표님과 실시간 페어 프로그래밍

### Codex

별도 브랜치 또는 Git worktree에서 명확한 개발 티켓 수행

### ChatGPT

- 제품 기획

- 화면 흐름 설계

- 요구사항 작성

- 사용자 인터뷰 분석

- Codex 작업 지시서 작성

- 개발 결과 검수 기준 작성

## Codex 토큰 절약 원칙

- 저장소 전체를 무작정 수정시키지 않는다.

- 한 번에 한 기능만 지시한다.

- 관련 파일과 완료 조건을 지정한다.

- 구현 전에 긴 설명을 요구하지 않는다.

- 테스트와 수정 범위를 명확히 한다.

- 단순 CSS 작업은 Cursor에서 처리한다.

- 고난도 작업에만 높은 reasoning 설정을 사용한다.

일반 개발은 중간 수준의 reasoning이 속도와 효율의 균형점으로 권장되며, 매우 복잡한 작업에만 high 또는 xhigh를 사용하는 것이 적절합니다.

## Codex 작업 요청 예시

현재 Next.js 프로젝트를 분석하고 다음 기능을 구현해줘.

목표:
Supabase 기반 앨범 사진 업로드 기능 구현

요구사항:
1. 로그인한 사용자만 업로드 가능
2. jpg, png, webp만 허용
3. 파일당 최대 15MB
4. 업로드 후 photos 테이블에 기록
5. 앨범 소유자와 참여자만 사진 조회 가능
6. 실패 시 사용자에게 오류 메시지 표시
7. 기존 UI 디자인 유지

작업 범위:
- 필요한 파일만 수정
- DB 마이그레이션 포함
- TypeScript 오류가 없어야 함
- lint와 build 실행
- 변경 파일과 테스트 결과를 마지막에 요약

## 프로젝트 루트에 둘 AGENTS.md

# Momento Development Rules

- Next.js App Router와 TypeScript를 사용한다.
- DB는 Supabase PostgreSQL을 사용한다.
- 모든 사용자 입력은 Zod로 검증한다.
- 사진과 가족 데이터는 기본적으로 비공개다.
- 모든 테이블에 RLS 정책을 적용한다.
- 기존 UI와 모바일 사용성을 유지한다.
- 기능 변경 시 테스트를 추가한다.
- 환경변수와 API 키를 코드에 작성하지 않는다.
- 구현 후 lint, typecheck, build를 실행한다.
- 요청받지 않은 대규모 리팩터링은 하지 않는다.

# 10. 12주 개발 일정

## 1주차: 현황 분석과 기반 정리

- 현재 코드 저장소 GitHub 연결

- 기존 기능과 오류 목록 작성

- 사용자 흐름 정리

- 데이터베이스 설계

- 개발·스테이징·운영 환경 분리

- AGENTS.md 작성

완료 기준:

- 로그인부터 앨범 생성까지 화면 흐름 확정

- DB 구조 확정

- 개발 작업 목록 작성

## 2주차: 인증과 사용자 구조

- Supabase 연결

- 이메일 로그인

- 카카오 로그인

- 사용자 프로필

- 보호된 페이지

- 권한 정책 적용

완료 기준:

- 사용자가 로그인하고 자기 데이터만 볼 수 있음

## 3주차: 앨범 핵심 기능

- 앨범 생성

- 수정·삭제

- 앨범 목록

- 공개 범위 설정

- 모바일 UI 정리

완료 기준:

- 사용자가 독립적으로 앨범을 생성하고 관리할 수 있음

## 4주차: 사진 업로드

- 다중 업로드

- 썸네일 생성

- 업로드 진행률

- 순서 변경

- 사진 삭제

- 메타데이터 저장

완료 기준:

- 모바일에서 20장 이상 안정적으로 업로드

## 5주차: AI 사진 분석

- 비동기 분석 구조

- 사진별 AI 설명

- 분석 실패 재시도

- 사용량 로그

- 비용 제한

완료 기준:

- 업로드 후 사진 기반 질문 자료 생성

## 6주차: AI 기억 인터뷰

- 질문 생성

- 답변 입력

- 질문 건너뛰기

- 추가 질문

- 답변 수정

- AI 응답 안전장치

완료 기준:

- 사용자가 최소 3개 질문에 답변할 수 있음

## 7주차: 이야기형 앨범

- 앨범 스토리 생성

- 사진과 이야기 배치

- 사용자 직접 수정

- 이야기 재생성

- 공유용 보기 화면

완료 기준:

- 사진과 답변으로 한 편의 앨범 생성

## 8주차: 가족 초대

- 초대 링크

- 참여 권한

- 가족 답변

- 댓글

- 참여자 표시

- 초대 만료

완료 기준:

- 다른 가족이 가입하거나 간편 참여 후 기억 추가

## 9주차: 알림과 재방문

- 이메일 알림

- 카카오 공유

- 가족 답변 알림

- 미완성 앨범 알림

- 과거 앨범 다시 보기

완료 기준:

- 앨범을 만든 후 다시 방문할 이유가 생김

## 10주차: 관리자와 분석

- 관리자 대시보드

- AI 비용 확인

- 사용자 행동 분석

- 오류 모니터링

- 신고 기능

- 데이터 삭제 기능

완료 기준:

- 서비스 운영 상태를 대표님이 직접 확인 가능

## 11주차: 비공개 베타

- 10~20가족 모집

- 사용자 행동 관찰

- 인터뷰

- 주요 오류 수정

- 불필요한 기능 제거

완료 기준:

- 실제 가족 10팀 이상이 앨범 생성

- 가족 초대율과 답변율 측정

## 12주차: 공개 MVP

- 첫 화면 개선

- 온보딩 단순화

- 요금제 적용 여부 결정

- 이용약관·개인정보처리방침

- 운영 대응 체계

- 공개 배포

# 11. 측정해야 할 핵심 지표

## 핵심 퍼널

- 방문자 수

- 회원가입률

- 앨범 생성률

- 사진 업로드 완료율

- AI 질문 답변율

- 가족 초대율

- 초대 수락률

- 가족 공동 답변율

- 7일 재방문율

- 두 번째 앨범 생성률

## 가장 중요한 초기 지표

- 앨범당 평균 업로드 사진 수

- 앨범당 평균 답변 수

- 앨범당 초대 가족 수

- 첫 앨범 완성률

- 두 번째 앨범 생성률

초기 North Star Metric은 다음이 적절하다.

매주 가족 구성원 2명 이상이 참여한 완성 앨범 수

# 12. 수익모델

## 무료

- 월 1개 앨범

- 제한된 사진 수

- 기본 AI 질문

- 공유 기능

## 개인 구독

- 앨범과 사진 저장 용량 확대

- AI 질문 확대

- 음성 답변

- 고급 디자인

- PDF 다운로드

- 광고 및 워터마크 제거

## 가족 구독

- 가족 구성원 공동 공간

- 가족 타임라인

- 부모님 기억 인터뷰

- 정기 추억 알림

- 가족 전체 백업

## 단건 결제

- 인쇄 앨범

- 특별 기념 앨범

- AI 가족 영상

- 부모님 인생책 PDF

- 고화질 다운로드

초기에는 구독보다 다음 상품이 검증하기 쉽다.

무료 디지털 앨범 → 유료 PDF 또는 인쇄 앨범

# 13. 단계별 확장 로드맵

## 1단계: 모임 앨범

여행, 생일, 동창회, 가족모임 사진을 이야기형 앨범으로 만든다.

## 2단계: 가족 기억 공간

여러 앨범과 가족 구성원을 하나의 가족 공간으로 연결한다.

## 3단계: AI 가족 인터뷰

부모님에게 정기적으로 질문하고 음성과 글로 기록한다.

## 4단계: 가족 타임라인

사람, 장소, 사건을 연결해 가족의 역사를 구성한다.

## 5단계: 가족 AI

축적된 가족 기록을 기반으로 질문에 답하는 가족 기억 AI를 만든다.

예:

- 할머니는 어린 시절 어디에서 살았어?

- 우리가 처음 제주도에 간 때는 언제야?

- 아버지가 가장 좋아했던 여행지는 어디야?

이 단계가 Momento의 장기적인 기술적·데이터적 진입장벽이 된다.

# 14. 개발 운영 원칙

## 반드시 지켜야 할 원칙

- 한 번에 한 가지 기능만 개발한다.

- 모든 개발은 GitHub 이슈 단위로 진행한다.

- main 브랜치에 직접 개발하지 않는다.

- 기능마다 완료 기준을 작성한다.

- AI가 만든 코드를 바로 배포하지 않는다.

- 빌드·테스트·보안 검토 후 병합한다.

- 매주 실제 사용자에게 보여준다.

- 사용하지 않는 기능은 과감하게 삭제한다.

## 브랜치 예시

main
develop
feature/auth
feature/photo-upload
feature/ai-interview
feature/family-invite
fix/upload-error

## GitHub 이슈 템플릿

제목:
[기능] 가족 초대 링크 생성

사용자 목적:
앨범 제작자가 가족에게 앨범 참여 링크를 보낼 수 있다.

요구사항:
- 링크 생성
- 만료 시간 설정
- 초대 수락
- 중복 참여 방지
- 권한 확인

완료 조건:
- 모바일 카카오톡에서 링크가 정상 동작
- 권한 없는 사용자는 사진 원본을 볼 수 없음
- 만료된 링크는 사용할 수 없음

# 15. 최우선 실행 순서

## 지금 바로 해야 할 일

### 1

현재 프로젝트를 GitHub 비공개 저장소에 연결한다.

### 2

Codex에서 해당 저장소를 열고 다음 작업을 시킨다.

이 저장소를 변경하지 말고 먼저 분석해줘.

1. 현재 기술 스택
2. 폴더 구조
3. 구현된 기능
4. 미완성 기능
5. 보안상 문제
6. 데이터 저장 방식
7. 배포 구조
8. 앞으로 리팩터링이 필요한 부분
9. MVP 완성을 위한 우선순위 작업 10개

각 판단에는 관련 파일 경로를 표시해줘.

### 3

분석 결과를 바탕으로 Supabase 데이터 구조를 확정한다.

### 4

사진 업로드보다 먼저 로그인·앨범 소유권·접근 권한을 안정화한다.

### 5

AI 기능은 처음부터 많이 넣지 말고 다음 두 가지만 구현한다.

- 사진 기반 기억 질문 생성

- 답변 기반 앨범 이야기 생성

### 6

4~6주 이내에 가족 10팀에게 사용하게 한다.

# 16. 최종 권고

Momento가 경쟁력을 가지려면 단순한 AI 앨범 제작 속도 경쟁을 해서는 안 된다.

Momento가 장기적으로 축적해야 할 자산은 다음 세 가지다.

- 가족 구성원 간의 관계 구조

- 사진과 연결된 실제 사람들의 기억

- 시간이 지나면서 누적되는 가족의 역사 데이터

카카오톡이나 대형 플랫폼이 AI 앨범 기능을 추가할 수는 있다. 그러나 여러 가족 구성원이 오랜 기간 함께 만든 질문, 답변, 음성, 관계, 사건의 연결 데이터는 쉽게 복제하기 어렵다.

따라서 Momento의 진입장벽은 기술 한 가지가 아니라 다음 누적 구조에서 만들어진다.

가족 참여 → 기억 축적 → 관계 연결 → 개인화된 질문 → 더 많은 참여 → 더 깊은 가족 기억